Análisis y desarrollo de sistemas de información –ADSI-

Informe técnico - Sistema de información para la gestión de la producción avícola de traspatio urbana y periurbana con vocación de postura.

Grupo de trabajo:

Eliseo Ricaurte Romero

Nicolás Rodríguez Ricardo

Paola Andrea Osorio

Juan Carlos Suarez Ibáñez

Instructor

Fabián Alejandro Rodríguez

Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-

Centro de electricidad, electrónica y telecomunicaciones -CEET-

Octubre de 2021. Bogotá D.C.

Contenido

Introducción	3

Planteamiento del problema	4

Objetivo general	5

Objetivos específicos	5

Inventario de hardware y software	6

BPMN	7

Diagrama de flujo de procesos	8

Diagrama de despliegue	9

Diagrama de casos de uso	10

Diagrama de clases	11

Modelo entidad-relación	12

Selección de personal	13

Cronograma	15

Costos del proyecto	21

Referencias	23

# Introducción

Este documento describe el trabajo realizado a través de la tecnología de análisis y desarrollo de sistemas de información (ADSI) en el SENA; proyecto que consiste en el desarrollo de un aplicativo web para la gestión de los registros productivos y de costos de diferentes unidades de producción avícola de postura.

La web es accesible desde cualquier navegador de internet, así como cobertura en el territorio nacional colombiano y en donde los usuarios, a través del registro a un sistema que los respalde en las labores concernientes a su producción.

Sistema de información para la gestión de la producción avícola de traspatio urbana y periurbana con vocación de postura.

# Planteamiento del problema

La búsqueda de fuentes de alimentación es uno de los principales retos de la actividad pecuaria y de la nutrición animal (Rodríguez, 2006) es así, que la avicultura familiar y la cual hace referencia a distintos sistemas de producción avícola a pequeña escala en las zonas rurales, urbanas y periurbanas (FAO, 2021) brinda acceso a proteínas de alto valor biológico como son el huevo y la carne (Rodríguez, 2006).

Por otra parte, la propagación del Coronavirus (Sars-Cov-2) causante de la Covid-19, que junto con las problemáticas propias de la región como son la desigualdad y la vulnerabilidad frente a fenómenos naturales; ha incrementado la inseguridad alimentaria y por consiguiente el hambre (Naciones Unidas Colombia, 2020) es importante explorar de esta manera, alternativas en fuentes de alimentación y para ello la avicultura de traspatio urbana y periurbana, donde se desarrollan procesos productivos con especies como pollos, gallinas, pavos, patos, gansos, pichones, faisanes y codornices; siendo las dos primeras las de mayor consumo (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 2016) convirtiéndose en una alternativa de trabajo, alimentos e ingresos de baja inversión inicial y en la que se busca la eficiencia productiva y la rentabilidad (Rodríguez, 2006).

# Objetivo general

Desarrollar el sistema de información orientado a la web para la gestión de registros productivos y de costos, en unidades urbanas y periurbanas de producción avícola con vocación de postura.

# Objetivos específicos

- Gestionar el módulo productivo de unidades avícolas con vocación de postura.

- Gestionar el módulo de costos de unidades de producción avícola de postura.

- Gestionar los informes productivos y de costos.

# Inventario de hardware y software

| Tabla 1. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Inventario de hardware y software. |  |  |
| Inventario | Descripción | Costo |
| Amazon Aurora MySQL | Servicio en la nube AWS Amazon del micro-sitio de bases de datos relacional (RDS Aurora) - Nodo 1 - Selected Instance: db.t2.medium, vCPU: 2, Memory: 4 GiB, Network Performance: Low to Moderate - Cantidad de almacenamiento: 8 GB = 0,80 USD (costo de almacenamiento de base de datos) - Número de lecturas por segundo: 100 Reads/Second + 10 Writes/Second = 110 Number of I/Os per second - Número de inscripciones por segundo: 110 I/Os per second x 730 hours x 60 minutes x 60 Seconds = 289.080.000 Number of I/Os per month | 224,338 (58.62 USD) (Mensual) |
| AWS Data Pipeline | Servicio en la nube AWS Amazon del micro-sitio de computo - Número de actividades de alta frecuencia: 200 - Número de actividades de baja frecuencia: 500 - Número de canalizaciones inactivas: 50 | 2,154,850 (550.00 USD) (Mensual) |
| Equipo de computo | Procesador: CORE I5 10400 2.9 GHZ ($880,000) Memoria Ram: DDR4 8GB 3200 CORSAIR VENGEANCE (x2) ($420,000) Board: ASUS PRIME H510M-E ($395,000) Almacenamiento: SSD 1TB CRUCIAL BX500 ($425,000) Chasis + fuente: CORSAIR SPEC 05 FUENTE CV550W ($395000) Monitor: ED 22" LG TN 22MK400 (FHD) ($525,000) Teclado + Mouse: TECLADO + MOUSE THERMALTAKE SIETE ($109,000) | 3,146,000 |
| Internet | 100 Megas de bajada y 8 Megas de subida | 128,900 (Mensual) |
| Silla | Silla PC Capricornio | 349,900 |
| Escritorio | Centro de Trabajo Negro Vidrio | 499,900 |
| Software | Paquete de office ($239000) MySQL Workbench ($0) Apache NetBeans ($0) StarUML ($0) Bizagi ($0) Balsamiq Mockup ($0) Visual studio code ($0) Microsoft Project ($38270) Bootstrap ($0) Github ($0) | 277,270 |
| Elaboración propia |  |  |

# BPMN

Diagrama 1. Estado actual del negocio.

Elaboración propia

# Diagrama de flujo de procesos

Diagrama 2. Funcionamiento del aplicativo.

Elaboración propia

# Diagrama de despliegue

Diagrama 3. Diagrama de despliegue UML.

Elaboración propia

# Diagrama de casos de uso

Diagrama 4. Diagrama de casos de uso UML.

Elaboración propia

# Diagrama de clases

Diagrama 5. Diagrama de clases UML.

Elaboración propia

# Modelo entidad-relación

Diagrama 6. Modelo ER.

Elaboración propia

# Selección de personal

| Tabla 2. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción del equipo de trabajo |  |  |
|  | Paola Andrea Osorio |  |
|  | Tecnólogo en Análisis y desarrollo de sistemas de información (en formación); con conocimientos en técnicas de Recolección de datos para procesamientos de información, elaboración de diagramas de caso de uso de interacción, colaboración y contratos de operación; con una alta facilidad de comunicación, adaptabilidad al cambio y un gran trabajo en equipo. |  |
|  | Id | 1 |
|  | Cargo | Programador |
|  | Teléfono | 31255388515 |
|  | Correo | paosorio08@misena.edu.co |
|  | Profesión | Aprendiz SENA |
|  | Experiencia | NA |
|  | María de los Ángeles Ordoñez |  |
|  | Persona responsable de excelentes relaciones interpersonales, con la capacidad de obtener conocimientos de forma rápida, buen manejo del tiempo y adaptación al cambio. |  |
|  | Id | 2 |
|  | Cargo | Documentador |
|  | Teléfono | 3223799968 |
|  | Correo | mdordoez8@misena.edu.co |
|  | Profesión | Aprendiz SENA |
|  | Experiencia | Auxiliar PyP Falabella Colombia. |
|  | Eliseo Ricaurte |  |
|  | Tecnólogo en Análisis y desarrollo de sistemas de información (en formación), con conocimientos en programación de videojuegos y páginas HTML, aprendizaje visual y musical; con una comunicación y rendimiento notable. |  |
|  | Id | 3 |
|  | Cargo | Documentador |
|  | Teléfono | 3125117501 |
|  | Correo | ericaurte49@misena.edu.co |
|  | Profesión | Aprendiz SENA |
|  | Experiencia | Semillero de programación en la Universidad Cooperativa de Colombia - 04/01/2020 al 20/11/2020 |

|  | Nicolás Rodríguez Ricardo |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tecnólogo en Análisis y desarrollo de sistemas de información (en desarrollo), con conocimientos en programación de sistemas de información, he tenido el privilegio de estudiar ,aplicar y trabajar con programas diseñados para este tipo de sistemas como por mencionar C++ , MySQL WORKBENCH , las cuales se han cultivado y desarrollado con un gran éxito muy capacitado que generan en mí una capacidad creativa a otro nivel tanto como solución de problemas y trabajo en equipo para dar soluciones digitales |  |
|  | Id | 4 |
|  | Cargo | Desarrollador |
|  | Teléfono | 3178287705 |
|  | Correo | nrodriguez482@misena.edu.co |
|  | Profesión | Aprendiz SENA |
|  | Experiencia | NA |
|  | Juan Carlos Suarez Ibañez |  |
|  | Aprendiz SENA y Zootecnista con experiencia en la industria alimentaria poseedor de habilidades en aseguramiento en calidad, adquisición de materias primas, auditoria a proveedores, interpretación de impacto ambiental, implementación de sistemas de información y logística de trasporte. He apoyado a grandes compañías de procesamiento, producción y comercialización de alimentos en lo referente a negociación con proveedores, asistencia técnica rural e industrial a través de la capacitación, motivación y buena comunicación. |  |
|  | Id | 5 |
|  | Cargo | Líder de proyecto |
|  | Teléfono | 3143174487 |
|  | Correo | juacsuarez8@misena.edu.co |
|  | Profesión | Profesional en Zootecnia - Aprendiz SENA |
|  | Experiencia | Líder de calidad y medio ambiente |
|  |  | Analista de calidad en hatos |
|  |  | Supervisor de calidad |
|  |  | Practicante |
| Elaboración propia |  |  |

# Cronograma

- Ver archivo adjunto: “Diagrama Gantt”

Uso de recursos

| Tabla 3. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uso de recursos. |  |  |
| Nombre del recurso | Trabajo | Costo |
| Paola Osorio | 412 horas | $2.505.372 |
| Diagrama de despliegue | 1 hora | $6.081 |
| Construcción de la Base de Datos (DDL) | 2 horas | $12.162 |
| Datos insertados en la Base de Datos (DML) | 2 horas | $12.162 |
| Consultas y Joins en la Base de Datos (DML) | 4 horas | $24.324 |
| Prototipo no funcional: HTML y CCS | 3 horas | $18.243 |
| Codificación y manejo de CRUD | 56 horas | $340.536 |
| Conexión base de datos | 24 horas | $145.944 |
| Crud funcional módulos del sistema | 24 horas | $145.944 |
| Informe de migración de datos | 8 horas | $48.648 |
| Cuadro comparativo de proveedores | 8 horas | $48.648 |
| Contrato de desarrollo | 24 horas | $145.944 |
| Documentación de las pruebas | 24 horas | $145.944 |
| Pruebas (unitarias, de caja negra y blanca) | 120 horas | $729.720 |
| Manual de operación y manual de usuario | 56 horas | $340.536 |
| Manual técnico y manual de instalación | 56 horas | $340.536 |
| María de los Ángeles Ordoñez | 3,2 horas | $19.459 |
| Requerimientos funcionales y no funcionales | 1 hora | $6.081 |
| Especificaciones de casos de uso | 1 hora | $6.081 |
| Caso de uso extendido | 0,2 horas | $1.216 |
| Diagrama de flujo de proceso BPMN | 1 hora | $6.081 |
| Eliseo Ricaurte | 415,7 horas | $2.527.872 |
| Encuesta | 10 horas | $60.810 |
| Caso de uso extendido | 0,2 horas | $1.216 |
| Uso de sistemas de integración continua | 0,5 horas | $3.041 |
| Diagrama de clases | 2 horas | $12.162 |
| Prototipo no funcional: HTML y CCS | 3 horas | $18.243 |
| Codificación y manejo de CRUD | 56 horas | $340.536 |
| Conexión base de datos | 24 horas | $145.944 |
| Crud funcional módulos del sistema | 24 horas | $145.944 |
| Informe de migración de datos | 8 horas | $48.648 |
| Cuadro comparativo de proveedores | 8 horas | $48.648 |
| Contrato de desarrollo | 24 horas | $145.944 |
| Documentación de las pruebas | 24 horas | $145.944 |
| Pruebas (unitarias, de caja negra y blanca) | 120 horas | $729.720 |
| Manual de operación y manual de usuario | 56 horas | $340.536 |
| Manual técnico y manual de instalación | 56 horas | $340.536 |
| Nicolás Rodríguez | 413,2 horas | $2.512.669 |
| Diagrama de casos de uso | 2 horas | $12.162 |
| Caso de uso extendido | 0,2 horas | $1.216 |
| Modelo entidad-relación y diccionario de datos | 4 horas | $24.324 |
| Construcción de la Base de Datos (DDL) | 2 horas | $12.162 |
| Datos insertados en la Base de Datos (DML) | 2 horas | $12.162 |
| Prototipo no funcional: HTML y CCS | 3 horas | $18.243 |
| Codificación y manejo de CRUD | 56 horas | $340.536 |
| Conexión base de datos | 24 horas | $145.944 |
| Crud funcional módulos del sistema | 24 horas | $145.944 |
| Informe de migración de datos | 8 horas | $48.648 |
| Cuadro comparativo de proveedores | 8 horas | $48.648 |
| Contrato de desarrollo | 24 horas | $145.944 |
| Documentación de las pruebas | 24 horas | $145.944 |
| Pruebas (unitarias, de caja negra y blanca) | 120 horas | $729.720 |
| Manual de operación y manual de usuario | 56 horas | $340.536 |
| Manual técnico y manual de instalación | 56 horas | $340.536 |
| Juan Carlos Suarez | 446,2 horas | $2.713.342 |
| Nombre del proyecto | 0,5 horas | $3.041 |
| Objetivo general | 0,5 horas | $3.041 |
| Objetivos específicos | 0,5 horas | $3.041 |
| Planteamiento del problema | 1 hora | $6.081 |
| Alcance del proyecto | 1 hora | $6.081 |
| Justificación | 4 horas | $24.324 |
| Entrevista a experto avícola | 1 hora | $6.081 |
| Entrevista a productor avícola | 1 hora | $6.081 |
| Encuesta | 10 horas | $60.810 |
| Requerimientos funcionales y no funcionales | 1 hora | $6.081 |
| Especificaciones de casos de uso | 1 hora | $6.081 |
| Caso de uso extendido | 0,2 horas | $1.216 |
| Cronograma, presupuesto y selección de personal | 2 horas | $12.162 |
| Informe de costos (hardware y software) | 4 horas | $24.324 |
| Actualización de Informe de costos (hardware y software) | 1 hora | $6.081 |
| Inventario de hardware y software | 0,5 horas | $3.041 |
| Mapa de procesos BPMN | 1 hora | $6.081 |
| Diagrama de flujo de proceso BPMN | 1 hora | $6.081 |
| Construcción de la Base de Datos (DDL) | 2 horas | $12.162 |
| Datos insertados en la Base de Datos (DML) | 2 horas | $12.162 |
| Prototipo no funcional: Mockup | 8 horas | $48.648 |
| Prototipo no funcional: HTML y CCS | 3 horas | $18.243 |
| Codificación y manejo de CRUD | 56 horas | $340.536 |
| Conexión base de datos | 24 horas | $145.944 |
| Crud funcional módulos del sistema | 24 horas | $145.944 |
| Informe de migración de datos | 8 horas | $48.648 |
| Cuadro comparativo de proveedores | 8 horas | $48.648 |
| Contrato de desarrollo | 24 horas | $145.944 |
| Documentación de las pruebas | 24 horas | $145.944 |
| Pruebas (unitarias, de caja negra y blanca) | 120 horas | $729.720 |
| Manual de operación y manual de usuario | 56 horas | $340.536 |
| Manual técnico y manual de instalación | 56 horas | $340.536 |
| Equipo de computo | 46 | $271.440 |
| Nombre del proyecto | 1 | $6.032 |
| Objetivo general | 2 | $12.064 |
| Objetivos específicos | 1 | $6.032 |
| Planteamiento del problema | 1 | $6.032 |
| Alcance del proyecto | 1 | $6.032 |
| Justificación | 1 | $6.032 |
| Entrevista a experto avícola | 1 | $6.032 |
| Entrevista a productor avícola | 1 | $6.032 |
| Encuesta | 2 | $12.064 |
| Requerimientos funcionales y no funcionales | 2 | $12.064 |
| Especificaciones de casos de uso | 2 | $12.064 |
| Diagrama de casos de uso | 1 | $6.032 |
| Caso de uso extendido | 4 | $24.128 |
| Cronograma, presupuesto y selección de personal | 1 | $6.032 |
| Informe de costos (hardware y software) | 1 | $6.032 |
| Actualización de Informe de costos (hardware y software) | 1 | $6.032 |
| Uso de sistemas de integración continua | 1 | $6.032 |
| Mapa de procesos BPMN | 1 | $6.032 |
| Diagrama de flujo de proceso BPMN | 2 | $12.064 |
| Diagrama de despliegue | 1 | $6.032 |
| Modelo entidad-relación y diccionario de datos | 1 | $6.032 |
| Diagrama de clases | 1 | $6.032 |
| Construcción de la Base de Datos (DDL) | 1 | $6.032 |
| Datos insertados en la Base de Datos (DML) | 1 | $6.032 |
| Consultas y Joins en la Base de Datos (DML) | 1 | $6.032 |
| Prototipo no funcional: Mockup | 1 | $6.032 |
| Prototipo no funcional: HTML y CCS | 1 | $6.032 |
| Silla | 47 | $101.520 |
| Nombre del proyecto | 1 | $2.256 |
| Objetivo general | 2 | $4.512 |
| Objetivos específicos | 1 | $2.256 |
| Planteamiento del problema | 1 | $2.256 |
| Alcance del proyecto | 1 | $2.256 |
| Justificación | 1 | $2.256 |
| Entrevista a experto avícola | 1 | $2.256 |
| Entrevista a productor avícola | 1 | $2.256 |
| Encuesta | 2 | $4.512 |
| Requerimientos funcionales y no funcionales | 2 | $4.512 |
| Especificaciones de casos de uso | 2 | $4.512 |
| Diagrama de casos de uso | 1 | $2.256 |
| Caso de uso extendido | 4 | $9.024 |
| Cronograma, presupuesto y selección de personal | 1 | $2.256 |
| Informe de costos (hardware y software) | 1 | $0 |
| Actualización de Informe de costos (hardware y software) | 1 | $2.256 |
| Uso de sistemas de integración continua | 1 | $2.256 |
| Inventario de hardware y software | 1 | $2.256 |
| Mapa de procesos BPMN | 1 | $2.256 |
| Diagrama de flujo de proceso BPMN | 2 | $4.512 |
| Diagrama de despliegue | 1 | $2.256 |
| Modelo entidad-relación y diccionario de datos | 1 | $2.256 |
| Diagrama de clases | 1 | $2.256 |
| Construcción de la Base de Datos (DDL) | 1 | $2.256 |
| Datos insertados en la Base de Datos (DML) | 1 | $2.256 |
| Consultas y Joins en la Base de Datos (DML) | 1 | $2.256 |
| Prototipo no funcional: Mockup | 1 | $2.256 |
| Prototipo no funcional: HTML y CCS | 1 | $2.256 |
| Codificación y manejo de CRUD | 1 | $2.256 |
| Conexión base de datos | 1 | $2.256 |
| Crud funcional módulos del sistema | 1 | $2.256 |
| Informe de migración de datos | 1 | $2.256 |
| Cuadro comparativo de proveedores | 1 | $2.256 |
| Contrato de desarrollo | 1 | $2.256 |
| Documentación de las pruebas | 1 | $2.256 |
| Pruebas (unitarias, de caja negra y blanca) | 1 | $2.256 |
| Manual de operación y manual de usuario | 1 | $2.256 |
| Manual técnico y manual de instalación | 1 | $2.256 |
| Escritorio | 47 | $105.840 |
| Nombre del proyecto | 1 | $2.352 |
| Objetivo general | 2 | $4.704 |
| Objetivos específicos | 1 | $2.352 |
| Planteamiento del problema | 1 | $2.352 |
| Alcance del proyecto | 1 | $2.352 |
| Justificación | 1 | $2.352 |
| Entrevista a experto avícola | 1 | $2.352 |
| Entrevista a productor avícola | 1 | $2.352 |
| Encuesta | 2 | $4.704 |
| Requerimientos funcionales y no funcionales | 2 | $4.704 |
| Especificaciones de casos de uso | 2 | $4.704 |
| Diagrama de casos de uso | 1 | $2.352 |
| Caso de uso extendido | 4 | $9.408 |
| Cronograma, presupuesto y selección de personal | 1 | $2.352 |
| Informe de costos (hardware y software) | 1 | $0 |
| Actualización de Informe de costos (hardware y software) | 1 | $2.352 |
| Uso de sistemas de integración continua | 1 | $2.352 |
| Inventario de hardware y software | 1 | $2.352 |
| Mapa de procesos BPMN | 1 | $2.352 |
| Diagrama de flujo de proceso BPMN | 2 | $4.704 |
| Diagrama de despliegue | 1 | $2.352 |
| Modelo entidad-relación y diccionario de datos | 1 | $2.352 |
| Diagrama de clases | 1 | $2.352 |
| Construcción de la Base de Datos (DDL) | 1 | $2.352 |
| Datos insertados en la Base de Datos (DML) | 1 | $2.352 |
| Consultas y Joins en la Base de Datos (DML) | 1 | $2.352 |
| Prototipo no funcional: Mockup | 1 | $2.352 |
| Prototipo no funcional: HTML y CCS | 1 | $2.352 |
| Codificación y manejo de CRUD | 1 | $2.352 |
| Conexión base de datos | 1 | $2.352 |
| Crud funcional módulos del sistema | 1 | $2.352 |
| Informe de migración de datos | 1 | $2.352 |
| Cuadro comparativo de proveedores | 1 | $2.352 |
| Contrato de desarrollo | 1 | $2.352 |
| Documentación de las pruebas | 1 | $2.352 |
| Pruebas (unitarias, de caja negra y blanca) | 1 | $2.352 |
| Manual de operación y manual de usuario | 1 | $2.352 |
| Manual técnico y manual de instalación | 1 | $2.352 |
| Energía | 471,5 horas | $202.274 |
| Nombre del proyecto | 0,5 horas | $215 |
| Objetivo general | 0,5 horas | $215 |
| Objetivos específicos | 0,5 horas | $215 |
| Planteamiento del problema | 1 hora | $429 |
| Alcance del proyecto | 6 horas | $2.574 |
| Justificación | 4 horas | $1.716 |
| Entrevista a experto avícola | 1 hora | $429 |
| Entrevista a productor avícola | 1 hora | $429 |
| Encuesta | 10 horas | $4.290 |
| Requerimientos funcionales y no funcionales | 2 horas | $858 |
| Especificaciones de casos de uso | 2 horas | $858 |
| Diagrama de casos de uso | 2 horas | $858 |
| Caso de uso extendido | 1 hora | $429 |
| Cronograma, presupuesto y selección de personal | 2 horas | $858 |
| Informe de costos (hardware y software) | 4 horas | $1.716 |
| Actualización de Informe de costos (hardware y software) | 1 hora | $429 |
| Uso de sistemas de integración continua | 0,5 horas | $215 |
| Inventario de hardware y software | 0,5 horas | $215 |
| Mapa de procesos BPMN | 1 hora | $429 |
| Diagrama de flujo de proceso BPMN | 2 horas | $858 |
| Diagrama de despliegue | 1 hora | $429 |
| Modelo entidad-relación y diccionario de datos | 4 horas | $1.716 |
| Diagrama de clases | 2 horas | $858 |
| Construcción de la Base de Datos (DDL) | 2 horas | $858 |
| Datos insertados en la Base de Datos (DML) | 2 horas | $858 |
| Consultas y Joins en la Base de Datos (DML) | 4 horas | $1.716 |
| Prototipo no funcional: Mockup | 8 horas | $3.432 |
| Prototipo no funcional: HTML y CCS | 6 horas | $2.574 |
| Codificación y manejo de CRUD | 56 horas | $24.024 |
| Conexión base de datos | 24 horas | $10.296 |
| Crud funcional módulos del sistema | 24 horas | $10.296 |
| Informe de migración de datos | 8 horas | $3.432 |
| Cuadro comparativo de proveedores | 8 horas | $3.432 |
| Contrato de desarrollo | 24 horas | $10.296 |
| Documentación de las pruebas | 24 horas | $10.296 |
| Pruebas (unitarias, de caja negra y blanca) | 120 horas | $51.480 |
| Manual de operación y manual de usuario | 56 horas | $24.024 |
| Manual técnico y manual de instalación | 56 horas | $24.024 |
| Internet | 43,5 | $178.284 |
| Nombre del proyecto | 1 | $4.296 |
| Objetivo general | 1 | $4.296 |
| Objetivos específicos | 0,5 | $2.148 |
| Planteamiento del problema | 1 | $4.296 |
| Alcance del proyecto | 1 | $4.296 |
| Justificación | 0 | $0 |
| Entrevista a experto avícola | 1 | $4.296 |
| Entrevista a productor avícola | 1 | $4.296 |
| Encuesta | 3 | $12.888 |
| Requerimientos funcionales y no funcionales | 1 | $4.296 |
| Especificaciones de casos de uso | 1 | $4.296 |
| Diagrama de casos de uso | 1 | $4.296 |
| Caso de uso extendido | 4 | $17.184 |
| Cronograma, presupuesto y selección de personal | 1 | $4.296 |
| Informe de costos (hardware y software) | 1 | $0 |
| Actualización de Informe de costos (hardware y software) | 1 | $4.296 |
| Uso de sistemas de integración continua | 1 | $4.296 |
| Inventario de hardware y software | 1 | $4.296 |
| Mapa de procesos BPMN | 1 | $4.296 |
| Diagrama de flujo de proceso BPMN | 2 | $8.592 |
| Diagrama de despliegue | 1 | $4.296 |
| Modelo entidad-relación y diccionario de datos | 1 | $4.296 |
| Diagrama de clases | 1 | $4.296 |
| Construcción de la Base de Datos (DDL) | 1 | $4.296 |
| Datos insertados en la Base de Datos (DML) | 1 | $4.296 |
| Consultas y Joins en la Base de Datos (DML) | 1 | $4.296 |
| Prototipo no funcional: Mockup | 1 | $4.296 |
| Prototipo no funcional: HTML y CCS | 1 | $4.296 |
| Codificación y manejo de CRUD | 1 | $4.296 |
| Conexión base de datos | 1 | $4.296 |
| Crud funcional módulos del sistema | 1 | $4.296 |
| Informe de migración de datos | 1 | $4.296 |
| Cuadro comparativo de proveedores | 1 | $4.296 |
| Contrato de desarrollo | 1 | $4.296 |
| Documentación de las pruebas | 1 | $4.296 |
| Pruebas (unitarias, de caja negra y blanca) | 1 | $4.296 |
| Manual de operación y manual de usuario | 1 | $4.296 |
| Manual técnico y manual de instalación | 1 | $4.296 |
| AWS MySQL Aurora | 1 | $224.338 |
| Pruebas (unitarias, de caja negra y blanca) | 1 | $224.338 |
| AWS Data Pipeline | 1 | $2.154.850 |
| Pruebas (unitarias, de caja negra y blanca) | 1 | $2.154.850 |
| Paquete de office | 0 | $0 |
| Microsoft Project | 2 | $38.270 |
| Uso de sistemas de integración continua | 1 | $38.270 |
| Elaboración propia |  |  |

# Costos del proyecto

| Tabla 4. |  |
| --- | --- |
| Costos aproximados del proyecto a la fecha. |  |
| Nombre de tarea | Costo |
| Sistema de información para la gestión de la producción avícola de traspatio urbana y periurbana con vocación de postura | $13.555.530 |
| 1. Análisis | $347.752 |
| Componente Metodológico | $347.752 |
| Nombre del proyecto | $18.191 |
| Objetivo general | $28.831 |
| Objetivos específicos | $16.043 |
| Planteamiento del problema | $21.446 |
| Alcance del proyecto | $23.591 |
| Justificación | $36.680 |
| Levantamiento de información | $202.970 |
| Entrevista a experto avícola | $21.446 |
| Entrevista a productor avícola | $21.446 |
| Encuesta | $160.078 |
| 2. Planeación: | $474.996 |
| Informe de Requerimientos (Estándar IEEE 830) | $170.186 |
| Requerimientos funcionales y no funcionales | $38.596 |
| Especificaciones de casos de uso | $38.596 |
| Diagrama de casos de uso | $27.956 |
| Caso de uso extendido | $65.038 |
| Ejecución administrativa | $150.094 |
| Cronograma, presupuesto y selección de personal | $27.956 |
| Informe de costos (hardware y software) | $32.072 |
| Actualización de Informe de costos (hardware y software) | $21.446 |
| Uso de sistemas de integración continua | $56.461 |
| Inventario de hardware y software | $12.159 |
| Diseño conceptual | $154.716 |
| Mapa de procesos BPMN | $21.446 |
| Diagrama de flujo de proceso BPMN | $42.892 |
| Diagrama de despliegue | $21.446 |
| Modelo entidad-relación y diccionario de datos | $40.976 |
| Diagrama de clases | $27.956 |
| 3. Ejecución: | $3.135.114 |
| Base de datos | $145.536 |
| Construcción de la Base de Datos (DDL) | $52.280 |
| Datos insertados en la Base de Datos (DML) | $52.280 |
| Consultas y Joins en la Base de Datos (DML) | $40.976 |
| Prototipado | $157.498 |
| Prototipo no funcional: Mockup | $67.016 |
| Prototipo no funcional: HTML y CCS | $90.482 |
| Codificación y conexión con la base de datos | $2.832.080 |
| Codificación y manejo de CRUD | $1.401.104 |
| Conexión base de datos | $609.008 |
| Crud funcional módulos del sistema | $609.008 |
| Informe de migración de datos | $212.960 |
| 4. Negociación | $821.968 |
| Cuadro comparativo de proveedores | $212.960 |
| Contrato de desarrollo | $609.008 |
| 5. Evaluación: Construcción de manuales | $8.775.700 |
| Pruebas | $5.973.492 |
| Documentación de las pruebas | $609.008 |
| Pruebas (unitarias, de caja negra y blanca) | $5.364.484 |
| Manuales | $2.802.208 |
| Manual de operación y manual de usuario | $1.401.104 |
| Manual técnico y manual de instalación | $1.401.104 |
| Elaboración propia |  |

# Referencias

- Aguilera, M. (2014). Determinantes del desarrollo en la avicultura en Colombia: Instituciones, organizaciones y tecnología. Banco de la República. https://doi.org/10.32468/dtseru.214

- FAO. (2021). Producción avícola familiar. http://www.fao.org/poultry-production-products/production/production-systems/family-poultry-production/es/

- Helguera, L., & Lanfranco, B. (2006). Análisis del punto de equilibrio empresarial. Revista del Plan Agropecuario, 117, 50-55.

- La República, E. (2018, octubre 12). Consumo de huevo creció 48% en 10 años y cerrará el año en 293 unidades por colombiano. https://www.larepublica.co/economia/consumo-de-huevo-crecio-48-en-10-anos-y-cerrara-el-ano-en-293-unidades-por-colombiano-2781321

- Naciones Unidas Colombia. (2020, julio 29). La pandemia de COVID-19 provoca un aumento del hambre en América Latina. Naciones Unidas Colombia | CINU. https://nacionesunidas.org.co/onu-internacional/la-pandemia-de-covid-19-provoca-un-aumento-del-hambre-en-america-latina/

- Reyes, E. (2005). Contabilidad de costos / Cost Accounting. Editorial Limusa.

- Rodríguez, N. (2006). LA AVICULTURA URBANA EN LA COMUNIDAD; UNA DÉCADA DE EXPERIENCIA EN VELASCO. Notas Técnicas, 3.

- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (2016, julio 6). ¿Sabías de la existencia de granjas urbanas de aves? gob.mx. http://www.gob.mx/agricultura/es